| СОГЛАСОВАНО Руководитель организации-разработчика Организация-разработчик _____________ И.О. Фамилия «___» ____________ 2026 г. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации-заказчика DV Group _____________ И.О. Фамилия «___» ____________ 2026 г. |
| --- | --- |

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

«CRM Недвижимость»

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

ХХХХ.ХХХХХХ.001.ПМ

Листов 25

Ташкент 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ	4

1 Объект испытаний	6

1.1 Наименование системы	6

1.2 Область применения	6

1.3 Состав объекта испытаний	6

2 Цель испытаний	7

3 Общие положения	8

3.1 Перечень руководящих документов	8

3.2 Виды испытаний	8

3.3 Место и продолжительность испытаний	8

3.4 Организации-участники	8

3.5 Перечень предъявляемых на испытания документов	8

4 Объём испытаний	9

4.1 Перечень этапов	9

4.2 Критерии успешности	9

5 Условия и порядок проведения испытаний	10

5.1 Условия проведения	10

5.2 Порядок проведения	10

5.3 Персонал	10

6 Материально-техническое обеспечение	11

7 Метрологическое обеспечение	12

8 Отчётность	13

Приложение А (обязательное) Методика проверок	14

А.1 Подсистема «Организационная структура и права доступа»	14

А.2 Подсистема «Каталог недвижимости»	15

А.3 Подсистема «Работа с клиентами»	15

А.4 Подсистема «Сделки»	16

А.5 Подсистема «Финансы»	17

А.6 Подсистема «Шаблоны документов»	19

А.7 Подсистема «Задачи»	19

А.8 Подсистема «Аналитика и отчётность»	19

А.9 Подсистема «Интеграция с партнёрами»	20

А.10 Подсистема «Регламентные задания»	20

А.11 Сквозной сценарий продажи	21

А.12 Защита информации	21

А.13 Эргономика и многоязычность	21

А.14 Показатели назначения	22

Приложение Б (обязательное) Автоматические тесты	23

Приложение В (обязательное) Форма протокола испытаний	24

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	25

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1 – Сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |
| БД | База данных |
| ВК | Внешний ключ таблицы базы данных |
| ЕСПД | Единая система программной документации |
| ЖК | Жилой комплекс |
| ИО | Информационное обеспечение |
| ОС | Операционная система |
| ПИНФЛ | Персональный идентификационный номер физического лица |
| ПК | Первичный ключ таблицы базы данных |
| ПО | Программное обеспечение |
| РОП | Руководитель отдела продаж |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| УТП | Уникальное торговое предложение |
| API | Программный интерфейс приложения (Application Programming Interface) |
| CRM | Система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management) |
| HTTPS | Протокол передачи гипертекста с шифрованием |
| JWT | Формат токена доступа (JSON Web Token) |
| REST | Архитектурный стиль программного интерфейса поверх HTTP |
| UZS, USD, EUR | Коды валют: узбекский сум, доллар США, евро |

Таблица 2 – Термины

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Бронь | Сделка в начальном статусе: объект закреплён за клиентом до даты окончания брони и выведен из продажи |
| График платежей | Разбивка стоимости по договору на платежи с плановыми датами; сумма платежей равна стоимости по договору |
| Заявка | Зарегистрированное обращение клиента с его интересом к приобретению недвижимости; основная единица воронки продаж |
| Клиент | Физическое лицо, с которым работает компания; карточка клиента принадлежит одной компании |
| Компания | Юридическое лицо, работающее в системе; данные и справочники разных компаний изолированы друг от друга |
| Мягкое удаление | Пометка записи удалённой без физического удаления: запись скрывается из списков и отчётов и может быть восстановлена |
| Область видимости | Граница данных, доступных пользователю по разрешению: свои записи, отдел, компания или вся система |
| Объект недвижимости, объект | Квартира, коммерческое помещение, парковочное место, кладовая или коттедж в составе дома |
| Партнёр | Внешняя система (сайт, бот, агентство), обращающаяся к публичному API по API-ключу |
| Разрешение | Сочетание действия, ресурса и области видимости, например «просмотр клиентов своего отдела» |
| Расторжение | Прекращение сделки, по которой прошли платежи или есть подпись клиента; требует документа-основания и влечёт возврат денег |
| Роль | Именованный набор разрешений, назначаемый пользователям |
| Сделка | Договорные отношения с клиентом по одному объекту: от брони до подписанного договора или отмены |
| Справочник | Перечень значений для выбора в формах (статусы заявок, причины отказа, типы платежей и т.п.) |
| Шахматка | Табличное представление объектов дома: подъезды по столбцам, этажи по строкам, статус — цветом ячейки |

1 Объект испытаний

1.1 Наименование системы

Автоматизированная система управления продажами объектов недвижимости «CRM Недвижимость».

1.2 Область применения

Автоматизация продаж объектов недвижимости в компаниях-застройщиках и агентствах (техническое задание, раздел 2).

1.3 Состав объекта испытаний

Испытаниям подлежат: серверная часть, клиентская часть, конфигурация обратного прокси и развёртывания, регламентные задания, публичный API, комплект документации. Испытания проводятся на редакции исходных текстов, указанной в документе «Текст программы».

2 Цель испытаний

Целью испытаний является проверка соответствия системы требованиям технического задания: выполнения автоматизированных функций (документ «Описание автоматизированных функций»), требований к защите информации, надёжности, эргономике и показателям назначения, а также полноты и правильности документации.

3 Общие положения

3.1 Перечень руководящих документов

Испытания проводятся на основании:

– технического задания на систему;

– ГОСТ Р 59792-2021 (виды испытаний);

– настоящей программы и методики.

3.2 Виды испытаний

Предусматриваются следующие виды испытаний:

– предварительные автономные испытания — выполнение автоматических тестов и проверок отдельных функций разработчиком;

– предварительные комплексные испытания — проверка сквозных сценариев;

– опытная эксплуатация — работа пользователей заказчика в течение срока, устанавливаемого заказчиком (рекомендуется не менее одного месяца);

– приёмочные испытания — проверки по приложению А комиссией заказчика.

При изменениях в рамках сопровождения допускаются испытания в объёме затронутых функций и связанных с ними сквозных сценариев, а также полный прогон автоматических тестов.

3.3 Место и продолжительность испытаний

Испытания проводятся на испытательном стенде (копии промышленной среды с обезличенными или тестовыми данными) у заказчика. Продолжительность приёмочных испытаний — до пяти рабочих дней.

3.4 Организации-участники

Заказчик (председатель и члены комиссии, пользователи-испытатели), разработчик (обеспечение стенда, исправление выявленных несоответствий).

3.5 Перечень предъявляемых на испытания документов

Техническое задание, пояснительная записка, описание автоматизированных функций, описание информационного обеспечения, описание программного обеспечения, руководство пользователя с ролевыми инструкциями, руководство системного программиста, руководство программиста, текст программы, настоящая программа и методика.

4 Объём испытаний

4.1 Перечень этапов

а) Проверка развёртывания и работоспособности комплекса.

б) Прогон автоматических тестов (приложение Б).

в) Проверка функций по подсистемам (приложение А, разделы А.1 – А.10).

г) Проверка сквозного сценария продажи (приложение А, раздел А.11).

д) Проверка требований к защите информации (приложение А, раздел А.12).

е) Проверка требований к эргономике и многоязычности (приложение А, раздел А.13).

ж) Проверка показателей назначения (приложение А, раздел А.14).

и) Проверка документации.

4.2 Критерии успешности

Испытание считается успешным, если все проверки приложения А выполнены с результатом «соответствует» и все автоматические тесты завершены успешно. Несоответствия классифицируются:

– критические — нарушение целостности или изоляции данных, невозможность выполнить функцию; устраняются до приёмки;

– значительные — функция выполняется с отклонением от требований; устраняются до приёмки или по согласованному графику;

– незначительные — замечания к интерфейсу и документации; устраняются по согласованному графику.

5 Условия и порядок проведения испытаний

5.1 Условия проведения

Стенд развёртывается по документу «Руководство системного программиста». На стенде должны быть:

– две компании (А и Б), в каждой — отдел продаж;

– пользователи: системный администратор; в компании А — администратор компании, руководитель отдела, два менеджера, специалист по оформлению, финансист, наблюдатель; в компании Б — менеджер;

– заполненные справочники компании А: типы платежей, счета получателей, статусы заявок, причины отказа;

– проект с домом и не менее чем 20 объектами, загруженными из шаблона; планировки; действующая скидка; шаблон договора с метками;

– API-ключ партнёра для компании А.

5.2 Порядок проведения

Проверки выполняются в порядке этапов. Для каждой проверки испытатель выполняет действия, указанные в приложении А, сравнивает фактический результат с ожидаемым и заносит результат в протокол (приложение В). При несоответствии фиксируются действия для воспроизведения и снимок экрана.

5.3 Персонал

Проверки выполняют пользователи заказчика соответствующих ролей и администратор системы при участии представителя разработчика.

6 Материально-техническое обеспечение

Сервер стенда по требованиям ТЗ (подраздел 4.3); рабочие места с браузерами Chrome, Edge, Firefox; мобильный телефон для проверки адаптивного интерфейса; почтовый ящик для проверки восстановления пароля; средство выполнения запросов HTTP (например, curl) для проверки публичного API.

7 Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение не требуется. Время отклика измеряется средствами разработчика браузера (вкладка «Сеть»).

8 Отчётность

По результатам испытаний оформляются протокол испытаний (приложение В) и акт о завершении испытаний. Выявленные несоответствия вносятся в перечень с указанием класса, ответственного и срока устранения.

Приложение А
(обязательное)
Методика проверок

А.1 Подсистема «Организационная структура и права доступа»

Таблица А.1 – Проверки подсистемы ОРГ

| № | Функция | Действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| А1.1 | ОРГ-01 | Войти менеджером с верным паролем | Открыт дашборд, меню содержит только разрешённые разделы |
| А1.2 | ОРГ-01 | 10 раз подряд ввести неверный пароль, затем верный | Вход блокируется на 5 минут с сообщением о блокировке |
| А1.3 | ОРГ-01 | Деактивировать пользователя и попытаться войти | Вход отклонён |
| А1.4 | ОРГ-01 | Войти, выждать более 30 минут работы на странице, продолжить работу | Сессия продлевается автоматически, повторный вход не требуется |
| А1.5 | ОРГ-01 | Выйти из системы и вернуться кнопкой «Назад» браузера | Данные недоступны, открывается страница входа |
| А1.6 | ОРГ-02 | Запросить восстановление пароля на адрес из профиля, сменить пароль по ссылке | Письмо получено, пароль изменён, прежние сессии пользователя завершены |
| А1.7 | ОРГ-03, ОРГ-04 | Создать компанию, отдел и подотдел | Записи созданы, отделы отображаются деревом |
| А1.8 | ОРГ-05 | Создать пользователя с паролем из 7 символов | Сохранение отклонено с указанием причины |
| А1.9 | ОРГ-06 | Открыть типовую роль MANAGER и попытаться изменить | Изменение запрещено, показано предупреждение о системной роли |
| А1.10 | ОРГ-06 | Удалить роль, назначенную двум сотрудникам | Система показывает, кому назначена роль, и удаляет только после повторного подтверждения |
| А1.11 | ОРГ-07 | Менеджер 1 открывает список клиентов | Видны только клиенты, созданные или назначенные на него |
| А1.12 | ОРГ-07 | Руководитель отдела открывает список клиентов | Видны клиенты всех сотрудников отдела |
| А1.13 | ОРГ-07 | Менеджер компании Б открывает по прямой ссылке карточку клиента компании А | Отказ в доступе |
| А1.14 | ОРГ-07 | Менеджер без права «Просмотр» на ресурс «Настройки» | Пункт меню «Настройки» отсутствует; прямая ссылка не открывает вкладки |
| А1.15 | ОРГ-07 | Финансист с правом на раздел «Настройки» и на типы платежей и счета | В разделе «Настройки» видна только вкладка «Финансы» |
| А1.16 | ОРГ-07 | Открыть скан паспорта клиента, скопировать ссылку и открыть её через 2 ч | По истечении срока ссылки файл не выдаётся |
| А1.17 | ОРГ-08 | Изменить разрешения роли и открыть журнал изменений прав | Запись с автором, временем, IP-адресом и деталями |
| А1.18 | ОРГ-02 | Войти одним сотрудником на двух устройствах; на первом в окне «Мой профиль» сменить пароль, указав сначала неверный текущий пароль, затем верный | С неверным текущим паролем — отказ; с верным — пароль изменён, работа на первом устройстве продолжается, на втором сессия завершается |
| А1.19 | ОРГ-05 | Сотрудником в окне «Мой профиль» изменить имя и фамилию, затем очистить имя | Новое имя видно в списке пользователей, запись в журнале изменений прав; пустое имя не сохраняется; логин и адрес электронной почты в окне только для чтения |
| А1.20 | ОРГ-05 | Администратором заблокировать сотрудника, который работает в системе | Запрошено подтверждение; после него ближайший запрос сотрудника отклоняется, открывается страница входа |

А.2 Подсистема «Каталог недвижимости»

Таблица А.2 – Проверки подсистемы КАТ

| № | Функция | Действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| А2.1 | КАТ-01, КАТ-02 | Создать проект и дом | Записи созданы, у дома есть вкладки «Детали дома», «Объекты», «Планировки», «Галерея», «Логи» |
| А2.2 | КАТ-03 | Скачать шаблон, заполнить 5 строк, загрузить | Создано 5 объектов, отчёт о загрузке |
| А2.3 | КАТ-03 | Изменить в файле цену и этаж одного объекта, загрузить повторно | Объект обновлён, дубль не создан |
| А2.4 | КАТ-03 | Указать в файле статус SOLD для нового и для существующего объекта | Статус не применяется: новый объект создан со статусом «Подбор», у существующего статус не изменился |
| А2.5 | КАТ-03 | Изменить в файле цену объекта, по которому есть бронь | Строка пропущена с отметкой «объект занят», цена не изменена |
| А2.6 | КАТ-04 | Открыть шахматку, навести курсор на ячейку | Подсказка с номером, статусом на языке интерфейса и площадью |
| А2.7 | КАТ-05 | Перевести объект в резерв и вернуть в продажу | Статус меняется «Подбор» ↔ «Резерв» |
| А2.8 | КАТ-06 | Массово загрузить файлы А-0,01_main.jpg и A-0,01_floor.png (первый — кириллица, второй — латиница) | Оба изображения попали в одну планировку |
| А2.9 | КАТ-08 | Создать скидку с датой окончания раньше даты начала | Сохранение отклонено |
| А2.10 | КАТ-08 | Менеджер компании Б открывает раздел «Скидки» | Скидки компании А не видны |
| А2.11 | КАТ-05 | Менеджер без права изменения объектов открывает карточку объекта в резерве | Кнопок «Забронировать», «Резервировать» и «Снять резерв» нет; карточка сообщает, что объект в резерве |
| А2.12 | КАТ-05 | Забронировать объект в резерве через API от имени менеджера и от имени администратора | Отказ с сообщением о резерве; сделка не создана, объект остаётся в резерве |
| А2.13 | КАТ-03 | Загрузить шаблон без столбца «Статус» по дому с объектом в резерве; затем файл со статусом SELECTION для этого объекта от пользователя без права изменения объектов | Резерв сохранён в обоих случаях; во втором — отметка в отчёте о загрузке |

А.3 Подсистема «Работа с клиентами»

Таблица А.3 – Проверки подсистемы КЛИ

| № | Функция | Действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| А3.1 | КЛИ-01 | Создать клиента с телефоном «90 123 45 67» | Телефон сохранён как +998901234567; создана автоматическая встреча, не учитываемая в сводной таблице встреч |
| А3.2 | КЛИ-01 | Найти клиента по номеру «+998 90 123-45-67» | Клиент найден |
| А3.3 | КЛИ-01 | Создать второго клиента компании А с тем же адресом электронной почты | Сохранение отклонено |
| А3.4 | КЛИ-01 | Создать клиента компании Б с тем же адресом электронной почты | Клиент создан, с клиентом компании А не связан |
| А3.5 | КЛИ-01 | Удалить клиента, у которого есть бронь | Отказ с перечнем сделок |
| А3.6 | КЛИ-01 | Удалить клиента без активных сделок | Клиент переведён в статус «В архиве», история сохранена |
| А3.7 | КЛИ-02 | Перевести заявку в «Отказ» без причины | Статус не сохранён, требуется причина |
| А3.8 | КЛИ-02 | Попытаться изменить поля заявки в статусе «Отказ» | Поля доступны только для чтения |
| А3.9 | КЛИ-02 | Удалить заявку, найти её фильтром «Показывать удалённые», восстановить | Заявка скрыта из списков, найдена фильтром, восстановлена с историей |
| А3.10 | КЛИ-03 | Перетащить заявку на канбан-доске в колонку «Нецелевая» | Открывается окно выбора причины |
| А3.11 | КЛИ-04 | Создать встречу с плановой датой в прошлом | Сохранение отклонено |
| А3.12 | КЛИ-04 | Закрыть встречу результатом «Состоялась» с комментарием | Статус «Состоялась», запись в журнале |
| А3.13 | КЛИ-04 | Удалить и восстановить встречу | Встреча скрыта и восстановлена |

А.4 Подсистема «Сделки»

Таблица А.4 – Проверки подсистемы СДЕ

| № | Функция | Действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| А4.1 | СДЕ-01 | Забронировать свободный объект, указав заявку клиента | Сделка «Бронь», объект «Бронь», цена зафиксирована |
| А4.2 | СДЕ-01 | Изменить цену объекта загрузкой и открыть сделку | Цена сделки не изменилась |
| А4.3 | СДЕ-01 | Два менеджера одновременно бронируют один объект | Создана одна бронь, второй получил отказ |
| А4.4 | СДЕ-01 | Забронировать объект, по которому уже есть бронь | Отказ |
| А4.5 | СДЕ-02 | Открыть «Применить скидки» | Предложены только скидки, действующие для объекта на текущую дату |
| А4.6 | СДЕ-02 | Ввести стоимость по договору выше цены со скидками | Сохранение отклонено |
| А4.7 | СДЕ-02 | Открыть шаг «График платежей» до сохранения стоимости по договору | Шаг недоступен |
| А4.8 | СДЕ-03 | Присвоить сделке номер договора, уже существующий в компании А | Сохранение отклонено |
| А4.9 | СДЕ-03 | Присвоить тот же номер сделке компании Б | Номер сохранён |
| А4.10 | СДЕ-03 | Заполнить обе даты подписания | Сделка «Успешно закрыта», объект «Сделка проведена», заявка «Успешно закрыта» со ссылкой на сделку в журнале |
| А4.11 | СДЕ-04 | Отменить бронь без платежей | Сделка «Отменена», объект «Подбор», заявка «В работе» |
| А4.12 | СДЕ-04 | Попытаться отменить сделку с оплаченным платежом без документа | Требуется расторжение с документом-основанием |
| А4.13 | СДЕ-04 | Расторгнуть сделку с оплаченным платежом, приложив документ | Сделка «Расторгнута», платёж «К возврату», объект остаётся занятым |
| А4.14 | СДЕ-04 | Попытаться сформировать документ по расторгнутой сделке | Отказ |
| А4.15 | СДЕ-01 | При валюте сделок компании UZS забронировать объект проекта с валютой прайса USD | Сделка в UZS, цена равна цене по прайсу × курс на день брони; цена по прайсу и курс показаны на шаге «Условия» и записаны в журнал сделки |
| А4.16 | СДЕ-01 | Повторить А4.15 в среде без курса USD и без доступа к ЦБ | Бронь не создана, сообщение «Нет курса USD на …» |
| А4.17 | СДЕ-02 | Скидка «За 100% оплату» ограничена планом «100% оплата»; в сделке без плана открыть «Применить скидки» | Скидка недоступна, подсказка выбрать план оплаты |
| А4.18 | СДЕ-02 | Выбрать план «100% оплата», применить скидку «За 100% оплату», затем выбрать план рассрочки | Скидка применена; смена плана отклонена с названием скидки и допустимых планов |
| А4.19 | СДЕ-04 | Менеджер с правом изменения только своих сделок открывает бронь коллеги по отделу | Карточка только для просмотра с именем автора; кнопки «Отменить / Расторгнуть» нет |
| А4.20 | СДЕ-04 | В окне расторжения приложить документ без даты | Предупреждение о дате и документе, сделка не изменена |
| А4.21 | СДЕ-04 | Выполнить check_property_statuses при объекте «Бронь» без живой сделки, затем с --apply | Расхождение показано без изменений; с --apply объект в статусе «Подбор», запись в журнале сделки |
| А4.26 | КЛИ-01 | Выполнить purge_clients <ID тестового клиента>, затем с --apply | Без --apply — перечень удаляемого, данные не изменены; с --apply клиент, его сделки, платежи, заявки, встречи, журналы и файлы удалены, объекты его сделок в статусе «Подбор», проект и объекты на месте, цифры дашборда и отчётов изменились |
| А4.22 | СДЕ-03 | В списке сделок ввести в поле «Номер договора» часть номера в другом регистре | Показаны сделки своей компании с таким фрагментом номера; номер виден в строке списка |
| А4.23 | СДЕ-03 | У клиента сделки «В работе» не заполнен ПИНФЛ; заполнить обе даты подписания; затем заполнить ПИНФЛ и повторить | Карточка сделки предупреждает о незаполненном ПИНФЛ; сохранение отклонено с перечнем полей; после заполнения сделка «Успешно закрыта» |
| А4.24 | СДЕ-03 | В успешно закрытой сделке нажать «Заменить скан», выбрать другой файл и подтвердить | Ссылка открывает новый файл; статус, даты и условия сделки не изменились; в логах сделки запись с названиями прежнего и нового файлов |
| А4.25 | СДЕ-03 | В расторгнутой сделке заменить скан документа о расторжении; затем пользователем без права изменения этой сделки повторить замену | Скан заменён, запись в логах; второму пользователю кнопка не показывается, запрос к API отклоняется |

А.5 Подсистема «Финансы»

Таблица А.5 – Проверки подсистемы ФИН

| № | Функция | Действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| А5.1 | ФИН-01 | Сохранить график, сумма которого отличается от стоимости по договору | Отказ с указанием обеих сумм |
| А5.2 | ФИН-01 | Сохранить график с суммой, равной стоимости по договору | График сохранён, сделка «В работе», объект «Сделка в работе» |
| А5.3 | ФИН-01 | В сделке в UZS ввести часть строк в USD и сохранить график | Строки сохранены в UZS по курсу на день сохранения; в графике у них показаны введённая сумма в USD и курс |
| А5.4 | ФИН-01 | Отметить платёж оплаченным, изменить график и удалить оплаченную строку | Отказ с перечнем оплаченных платежей |
| А5.5 | ФИН-01 | Изменить график, сохранив оплаченную строку | Оплаченный платёж сохранён со статусом и датой оплаты |
| А5.6 | ФИН-02 | Отметить платёж оплаченным | Статус «Оплачен», дата оплаты — текущая, запись в журнале |
| А5.7 | ФИН-02 | Отменить оплату платежа с прошедшей датой к оплате | Статус «Просрочен» |
| А5.8 | ФИН-03 | Создать график с датой к оплате в прошлом | Платёж сразу в статусе «Просрочен» |
| А5.9 | ФИН-04 | Отметить возврат платежа «К возврату» (последнего по сделке) | Статус «Возвращен», объект «Подбор», запись в журнале сделки |
| А5.10 | ФИН-04 | Отметить возврат платежа в статусе «Оплачен» | Отказ |
| А5.11 | ФИН-05 | Сводная таблица по статусу, выгрузка в Excel | Итоги по валютам раздельно, файл совпадает с экраном |
| А5.12 | ФИН-06 | Удалить счёт получателя, на который ссылаются платежи | Отказ с числом ссылающихся записей |
| А5.13 | ФИН-01 | В сделке в UZS ввести одну строку в USD, сумма которой после пересчёта отличается от стоимости по договору меньше чем на 0,01 USD | График сохранён; сумма графика в UZS равна стоимости по договору |
| А5.14 | ФИН-01 | Изменить срок одной строки ранее пересчитанного графика, остальные не менять | У неизменённых строк сохранены введённые сумма и курс |
| А5.15 | ФИН-01 | Запросом к API передать строку в валюте, не входящей в поддерживаемые | Отказ с перечнем поддерживаемых валют |
| А5.16 | ФИН-07 | Без разрешения на ресурс «Курсы валют» изменить валюту сделок | Отказ |
| А5.17 | ФИН-07 | В компании А выбрать источник курса «Ручной курс компании», ввести ручной курс USD; через несколько дней загрузить курсы ЦБ | В компании А действует ручной курс, в компании Б — курс ЦБ; свежий курс ЦБ ручной курс не вытесняет; при источнике «ЦБ» ручной курс не применяется |
| А5.17а | ФИН-07 | Переключить источник на ручной курс, когда ручного курса USD нет | Предупреждение «Нет ручного курса: USD»; бронь по прайсу в USD отклонена с указанием валюты |
| А5.18 | ФИН-07 | Нажать «Обновить курсы ЦБ» | Курсы загружены, в таблице источник «ЦБ Узбекистана» и дата курса |
| А5.19 | ФИН-05 | Сводная таблица при платежах в USD и UZS | Итоги по валютам раздельно и общий итог в валюте сделок компании |
| А5.20 | ФИН-08 | Кнопкой «Добавить тип» завести «100% оплата» (100% сразу), «Рассрочка на 12 месяцев» (12 мес., взнос 30 %), «Ипотека» (остаток через 3 мес., взнос 30 %); затем рассрочку без срока; изменить тип значком карандаша | Планы сохранены; рассрочка без срока отклонена с причиной в окне; изменения видны в таблице |
| А5.21 | ФИН-08 | В карточке объекта с прайсом в USD нажать «Рассчитать план оплаты», отметить общую скидку и скидку «За 100% оплату» | Цена пересчитана в валюту сделок по курсу; в таблице три плана; общая скидка учтена во всех колонках, «За 100% оплату» — только в колонке «100% оплата»; сумма графика каждого равна цене со скидкой |
| А5.22 | ФИН-08 | Нажать «Печать» в калькуляторе | Печатная форма с таблицей планов, графиком и пометкой о предварительном расчёте |
| А5.23 | ФИН-08 | В сделке без графика с применённой скидкой «За 100% оплату» выбрать «Ипотека» и «Создать график» | План сделки — «Ипотека», скидка «За 100% оплату» снята; стоимость по договору — цена варианта; два платежа (взнос и остаток через 3 месяца) с типом «Ипотека»; сделка «В работе»; повторное создание недоступно |
| А5.24 | ФИН-06 | Удалить тип платежа и счёт, по которым есть платежи; затем переименовать счёт | Удаление отклонено с причиной, тип у платежей сохранён; новое название счёта видно в графике |
| А5.25 | ФИН-06 | Пользователем компании изменить или удалить общий тип платежа | Отказ: общие записи меняет только системный администратор |
| А5.26 | ФИН-01 | Сохранить первый график брони, у клиента которой не указано, кем и когда выдан паспорт; заполнить эти поля в карточке клиента и повторить | Отказ с перечнем незаполненных полей, сделка остаётся «Бронь»; после заполнения график сохранён, сделка «В работе» |

А.6 Подсистема «Шаблоны документов»

Таблица А.6 – Проверки подсистемы ДОК

| № | Функция | Действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| А6.1 | ДОК-01 | Загрузить шаблон в формате PDF | Отклонено, допускается только DOCX |
| А6.2 | ДОК-02 | Сформировать документ до сохранения номера и даты договора | Кнопка формирования недоступна, показана подсказка |
| А6.3 | ДОК-02 | Сформировать договор по шаблону с метками клиента, объекта, сделки, проекта | Метки заменены данными, в том числе основной телефон клиента |

А.7 Подсистема «Задачи»

Таблица А.7 – Проверки подсистемы ЗАД

| № | Функция | Действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| А7.1 | ЗАД-01 | Создать задачу со сроком раньше времени начала | Сохранение отклонено |
| А7.2 | ЗАД-02 | Начать задачу, завершить родительскую при открытой подзадаче | Отказ с перечнем открытых подзадач |
| А7.3 | ЗАД-02 | Менеджер пытается изменить завершённую задачу | Изменение запрещено |
| А7.4 | ЗАД-02 | Руководитель с правом «Возврат отменённой задачи» возвращает задачу | Запрошен новый срок, задача в статусе «Новая» |
| А7.5 | ЗАД-03 | Переключить представления «Список», «Канбан», «Календарь» | Задачи отображаются во всех представлениях |

А.8 Подсистема «Аналитика и отчётность»

Таблица А.8 – Проверки подсистемы АНА

| № | Функция | Действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| А8.1 | АНА-01 | Сохранить график брони (сделка «В работе») с датой договора в текущем месяце, отметить первый платёж оплаченным, открыть дашборд | Контрактация за месяц выросла на стоимость по договору, поступления — на сумму платежа, «Клиентов со сделкой в работе» — на 1; значения считаются в пределах области видимости |
| А8.5 | АНА-01 | Закрыть в текущем месяце сделку в USD и сделку в UZS, открыть дашборд | Контрактация за месяц — в валюте сделок компании: сумма в UZS плюс сумма в USD по курсу на дату договора |
| А8.2 | АНА-02 | В сводной таблице заявок задать порог «не обновлялись более 3 дней» и перейти по счётчику | Открывается список именно этих заявок |
| А8.3 | АНА-03 | Скачать шаблон плана по проектам, заполнить, загрузить, загрузить повторно с другими значениями | План за период перезаписан |
| А8.4 | АНА-04 | Сформировать отчёт «план-факт» за текущий месяц | Факт контрактации соответствует сделкам «В работе» и «Успешно закрыта» с датой договора в месяце, факт поступлений — оплатам; % факт и % прогноз рассчитаны по формулам ТЗ (п. 4.3.1) |
| А8.6 | АНА-04 | Сформировать отчёт «план-факт» по сотрудникам за месяц, в котором у менеджера без плана есть только сделки «В работе» с датой договора | Менеджер есть в отчёте; количество и контрактация равны числу и сумме этих сделок |

А.9 Подсистема «Интеграция с партнёрами»

Таблица А.9 – Проверки подсистемы ИНТ

| № | Функция | Действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| А9.1 | ИНТ-03 | Создать API-ключ | Ключ показан полностью один раз; в списке — замаскированное значение |
| А9.2 | ИНТ-01 | Запросить /api/public/projects/ без ключа | Ответ 401 |
| А9.3 | ИНТ-01 | Запросить с ключом, у которого нет действия «Просмотр проектов» | Ответ 403 |
| А9.4 | ИНТ-01 | Запросить с ключом с IP-адреса вне списка разрешённых | Ответ 403 |
| А9.5 | ИНТ-01 | Превысить лимит запросов ключа в минуту | Ответ 429 |
| А9.6 | ИНТ-01 | Запросить с действующим ключом | Только проекты компаний ключа |
| А9.7 | ИНТ-02 | Отправить заявку дважды подряд с тем же телефоном и источником | Создана одна заявка, заметки второй дописаны в неё |
| А9.8 | ИНТ-03 | Перевыпустить ключ и выполнить запрос старым | Ответ 401 |

А.10 Подсистема «Регламентные задания»

Таблица А.10 – Проверки подсистемы РЕГ

| № | Функция | Действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| А10.1 | РЕГ-01 | Выполнить python manage.py refresh_overdue_payments при наличии платежа «К оплате» с прошедшей датой | Платёж «Просрочен» |
| А10.2 | РЕГ-02 | Выполнить python manage.py expire_bookings при наличии брони с прошедшей датой окончания | Сделка «Отменена» с указанием причины, объект «Подбор» |
| А10.3 | РЕГ-03 | Выполнить python manage.py close_stale_meetings при наличии встречи, просроченной на 8 дней | Встреча «Не состоялась», запись в журнале |
| А10.4 | РЕГ | Проверить журнал контейнера scheduler | Задания выполняются раз в час без ошибок |
| А10.5 | РЕГ-04 | Выполнить python manage.py fetch_exchange_rates | Сообщение «Загружено курсов: N», в «Настройки» → «Валюты» курсы на текущую дату |

А.11 Сквозной сценарий продажи

Таблица А.11 – Сквозной сценарий

| № | Действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| А11.1 | Менеджер: клиент — заявка — встреча с результатом — бронь — условия со скидкой — график платежей | Все шаги выполняются, статусы меняются по таблице 6 документа «Описание автоматизированных функций» |
| А11.2 | Специалист по оформлению: номер и дата договора — формирование договора — скан — даты подписания | Сделка и заявка закрыты, документ сформирован |
| А11.3 | Финансист: отметка всех платежей | Платежи «Оплачен», поступления отражены в отчёте «план-факт» |
| А11.4 | Наблюдатель: дашборд, отчёт «план-факт», сводные таблицы | Данные компании видны, изменение данных недоступно |

А.12 Защита информации

Таблица А.12 – Проверки защиты информации

| № | Действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| А12.1 | Проверить в инструментах браузера хранилище localStorage после входа | Токены доступа и обновления отсутствуют |
| А12.2 | Проверить cookie crm_refresh | Признаки HttpOnly, SameSite=Lax, путь /api/; при HTTPS — Secure |
| А12.3 | Обратиться к портам БД и Redis сервера извне | Порты недоступны |
| А12.4 | Обратиться к /protected-media/… напрямую | Ответ 404 |
| А12.5 | Выполнить более 5 попыток входа в минуту с одного адреса | Ответ 429 |
| А12.6 | Проверить таблицу ключей партнёров в БД | Ключи в открытом виде отсутствуют (только хеш и шифротекст) |

А.13 Эргономика и многоязычность

Таблица А.13 – Проверки эргономики

| № | Действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| А13.1 | Переключить язык на английский и узбекский на страницах всех разделов | Все надписи переведены, ключи локализации на экране не появляются |
| А13.2 | Открыть списки на телефоне | Таблицы заменены списком карточек |
| А13.3 | Переключить тёмную тему | Элементы читаемы |
| А13.4 | Выполнить запрещённую операцию (например, график с неверной суммой) | Показана причина отказа от сервера |

А.14 Показатели назначения

Таблица А.14 – Проверки показателей назначения

| № | Действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| А14.1 | Открыть список заявок при 10 000 записях | Время отклика не более 2 с |
| А14.2 | Выполнить работу 50 пользователей одновременно (средство нагрузочного тестирования) | Время отклика не превышает 2 с, ошибок сервера нет |
| А14.3 | Загрузить файл 100 МБ | Файл принят |

Приложение Б
(обязательное)
Автоматические тесты

Автоматические тесты выполняются командами:

cd backend

python manage.py test apps permissions --top-level-directory .

cd ../frontend-new

npx tsc -p tsconfig.app.json --noEmit

npm run build

Таблица Б.1 – Автоматические тесты серверной части

| Модуль | Что проверяется |
| --- | --- |
| permissions.tests | Контракт API-ключей партнёров: ключ в открытом виде выдаётся только при создании и перевыпуске, в списке — маска; прежний ключ после перевыпуска недействителен |
| apps.documents.tests | В договор подставляется основной телефон клиента, при его отсутствии — первый, при отсутствии телефонов — пустое значение |
| permissions.tests (инициализация прав) | Типовые роли создаются при первичной установке и с ключом --with-roles; в системе со своими ролями дубли не создаются, а разрешения на новые ресурсы создаются; --sync-roles не перезаписывает роль, заведённую вручную с кодом типовой; назначение системного администратора без роли SYSTEM_ADMIN |
| apps.crm.tests | Встреча, создаваемая при регистрации клиента, принадлежит компании клиента |
| apps.crm.test_purge_clients | Команда purge_clients: пробный запуск ничего не меняет; с --apply удаляются клиент, сделки, платежи, заявки, встречи, журналы и файлы на диске, объекты возвращаются в «Подбор», резерв, проекты, объекты и данные других клиентов не затрагиваются; неизвестный ID останавливает команду |
| apps.deals.test_contracting | Контрактация: учитываются сделки «В работе» и «Успешно закрыта» по дате договора (иначе — закрытия, иначе — брони), брони, отменённые и расторгнутые — нет; отчёты по сотрудникам и проектам; дашборд — контрактация и поступления за месяц, клиенты со сделкой «В работе», рейтинг менеджеров |
| apps.finances.test_currency | Курс на дату и источник курса компании (ЦБ или ручной курс, без смешивания; ручной курс не устаревает и не вызывает загрузку ЦБ); пересчёт без округления кросс-курса; пересчёт цены при брони и отказ без курса; график со строками в USD хранится в валюте сделки с исходным вводом; отнесение расхождения от округления; сохранение исходного ввода при правке; отказ для неподдерживаемой валюты; права на настройки валют; приведение дашборда к валюте сделок; пересчёт старых сделок командой convert_deals_currency (суммы и график, исходные суммы сохраняются, повторный запуск ничего не меняет, сделки в сумах пропускаются); планы оплаты в типах платежей (проверка значений, приведение условий к виду плана), правка и переименование справочников, запрет удаления используемого типа и счёта, защита общих записей, выбор компании системным администратором |
| тесты приложений apps.* | Бизнес-правила приложений (сделки, финансы, каталог и др.) |

Примечание – Проверка типов клиентской части выполняется для контроля новых ошибок: число ошибок не должно увеличиваться относительно предыдущей редакции.

Приложение В
(обязательное)
Форма протокола испытаний

Протокол оформляется по форме ниже.

Таблица В.1 – Протокол испытаний

| № проверки | Фактический результат | Соответствует (да/нет) | Замечание, класс несоответствия |
| --- | --- | --- | --- |
| А1.1 |  |  |  |
| А1.2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Протокол подписывают председатель и члены комиссии с указанием даты, редакции исходных текстов (коммит) и адреса стенда.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменённых | заменённых | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |